2014.6.9 21:54

1. 调试代码，通过后台功能学习代码运行流程。

目前权限模块开发中，暂时切换到MF数据库。

切换方式：修改resources\Systemglobals.properties配置文件的数据库连接信息，然后F5刷新代码，之后重新启动服务器即可。

配置文件路径：rotek\src\main\resources

配置信息修改：

database.url=jdbc:mysql://58.221.61.123:3306/**mf**?autoReconnect=true&useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8

九如权限模块开发完成后，mf修改为rotek即可。

2014.6.14

1. 添加菜单，配置菜单按钮；修改角色权限,即可在界面上显示出来了。

然后做好下面的工作

2. Web-INF：增加客户管理的文件夹及JSP文件，JSP文件中去引用JS文件：

<script type=*"text/javascript"* src=*"*${pageContext.request.contextPath }***/assets/js/js\_app/admin/customer/customer.js****"*>

3.webapp-assets-js-js\_app-admin下面增加客户管理的文件夹及js文件。

2014.6.15号

4. 写实体类：实体类跟数据库表对应,com.rotek.entity。

5. 添加DAO单元：数据处理单元，客户管理，增加一个对应的DAO单元,com.rotek.dao.impl。

6. 添加Service单元：客户管理，增加一个对应的Service,com.rotek.service.impl

7. 添加Controler单元：客户管理，增加一个对应的Controler,

/admin/customer/**toCustomerList：对应的一个Controler,com.rotek.controller。**

**遇到问题修改**

1. JS字段，和Entity字段，Controller中的字段要对应，大小写一直。
2. Chrome中，按F12，可以查看调试信息

客户信息管理剩余工作

1. 添加：可以添加，完善的地方：客户类别分三类，不同的类别，所属代理商的列表数据动态变化。
2. 查询：查询后界面无刷新。
3. 删除：功能完毕。
4. 修改后界面不刷新，代理区域的可见控制。

2014.6.21

1. 客户管理

信息显示：所属上级显示对应记录的名称：处理完毕，使用Dto扩展处理即可。

添加：完毕，**但是给出出错的提示，估计是框架的问题，跟陈文鹏确认【陈文鹏解决完毕】。**

查询：完毕，可以正常

删除：正常。

修改：**客户界面的代理区域的隐藏问题，晚上确认【弄成只读的】。**

修改功能成功。

客户信息管理完毕，继续进行客户资料管理。

2014.6.22 客户资料管理

1. jsp,js处理：完毕

**问题：有效期的时间，页面显示是个整数【render方法处理显示格式】。**

2. Controller，

页面配置的链接URL,通过Controller找到JSP 文件，然后跳转到JS文件。

Controller中的其他路径和JS文件中的URL路径是相互匹配的映射关系。

**问题：添加页面，动态获取Customer列表的显示问题【datalist名称不对，修改完毕】。**

3. 查询，删除：完毕。

继续评价信息管理

2014.6.28

1. 评价信息管理：JS文件中的，负责界面的显示，文件各个显示部分，包括功能按钮的相关代码，必须全面，界面才可以正常显示。

2. 评价和投诉，处理完毕。

3. 未处理信息：添加和修改，关于客户和工程的联动显示，有问题，明天继续处理。

查询，删除功能完毕。

2014.6.29

1. 客户管理完毕。

2. 算法设置主界面搭建完毕，功能还需要继续思考完善。